**BẢNG PHÂN CÔNG THỰC HIỆN ĐỒ ÁN**

**“PHẦN MỀM QUẢN LÝ THƯ VIỆN”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thời gian** | **Nội dung công việc** | **Người thực hiện** |
| 1 | Từ 22/6 – 6/7 | Thảo luận chọn cách tổ chức dữ liệu cho phù hợp, thống nhất cách tổ chức flow diagram, phân chia và lên kế hoạch viết code đồ án. | Cả hai |
| Tổ chức các cấu trúc chương trình, chia file, xây dựng các cấu trúc dữ liệu cần thiết. | Ngô Trường Huy |
| Xây dựng chức năng 1 – Quản lý người dùng. | Hà Bảo Khang |
| 2 | Từ 7/7 – 18/7 | Xây dựng chức năng 2 – Quản lý độc giả. | Hà Bảo Khang |
| Xây dựng chức năng 3 – Quản lý sách. | Ngô Trường Huy |
| 3 | Từ 19/7 – 31/7 | Xây dựng chức năng 4 – Lập phiếu mượn sách | Ngô Trường Huy |
| Xây dựng chức năng 5 – Lập phiếu trả sách. | Hà Bảo Khang |
| Xây dựng chức năng 6 – Thống kê | Cả hai |
| Viết báo cáo đồ án và quay video demo. | Ngô Trường Huy |
| Viết hướng dẫn sử dụng chương trình và ghi lại nội dung được phân công vào bảng phân công. | Hà Bảo Khang |